УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального  образования г. Белогорск

_________С.Ю. Мелюков

Поручения,

данные на планерном совещании 06.08.2018

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зингер М.А. | Направить в МО МВД России «Белогорский» информацию, поступившую из социальной сети Instagram для рассмотрения и решения вопроса о нарушении тишины группой лиц в ночное время. | 10.08.2018 |
| 2. | Колесникова Г.Ю. | Решить вопрос с подрядной организацией ООО «САР-Холдинг» по установке леерного ограждения вдоль улицы Кирова (200 м.), в районе ФОК. | 20.08.2018 |
| 3. |  | Подготовить и предоставить Главе информацию о количестве уличных светильников, для установки по ул. Кирова, с указанием сметной стоимости. | 01.09.2018 |
| 4. |  | Предусмотреть в контрактах сроки начала проведения ремонта автомобильных дорог и ответственность за их не исполнение. | апрель 2019 |
| 5. | Ткаченко Л.А. | Провести ревизию подписчиков Белогорск РФ в социальной сети Instagram . | 10.08.2018 |
| 6. | Колесникова Г.Ю. Гаевая Л.Д. | Привести в надлежащее состояние автомобильную дорогу по ул. Северная. | 10.08.2018 |
| 7. | Петровская О.Н. Покусаева Н.В. Ткаченко Л.А. | Организовать работу по легализации трудовых отношений, выплаты налоговых и страховых платежей организациями, оказывающими ритуальные услуги на территории города Белогорск. Обеспечить информационное сопровождение. | 01.09.2018 |
| 8. | Колесникова Г.Ю. Савченко Т.А. | Подготовить и предоставить Главе сметную стоимость участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2019 году, с приложением схем: - улица Фрунзе; - улица Металлургическая; - улица Набережная (от пер. Парковый, до ул. Гагарина); - улица Авиационная; - улица Южная; - въезд в город от ж.д. переезда до поворота на ул. Металлургическую; - переулок Дорожный, район ГИБДД. Подготовить и предоставить Главе сметную стоимость автомобильных стоянок, подлежащих обустройству в 2019 году, с приложением схем: - улица Набережная район ГПКиО; - переулок Парковый, - территория ФОК со стороны детского сада по ул. Кирова, 146 (МАОУ СШ № 17, дошкольное образование). | 01.09.2018 |
| 9. |  | Подготовить и предоставить Главе сметную стоимость тротуаров, подлежащих обустройству в 2019 году, с приложением схем: - улица Кирова район Автовокзала; - улица Набережная (от пер. Парковый до ул. Гагарина). | 01.10.2018 |
| 10. |  | Подготовить и предоставить Главе информацию по организации дорожного движения на выезде с МАОУ СШ № 17, дошкольное образование по ул. Кирова, 164 и просчитать стоимость ремонта участка дороги, ведущей к МАОУ № 17. | 01.09.2018 |

Главный специалист общего отдела                                                                              Т.В. Терукова