УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального  образования г. Белогорск

_________С.Ю. Мелюков

Поручения,

данные на планерном совещании 23.07.2018

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Башун А.Н. | Начиная с 23.07.2018 ежедневно по итогам рабочего дня Гаевой Л.Д. предоставлять Главе информацию посредством смс: график работы косарей, график работы техники, в том числе по количеству работающих косарей, кто и где работал, сколько и где квадратов выкошено, где работала техника, кто и где убирал, количество и объемы выполненных работ. | ежедневно |
| 2. |  | Предоставлять Главе еженедельно отчет по выполнению графика ремонтных работ на территории г. Белогорск, а также по всем основным мероприятиям, предусмотренным в бюджет по ЖКХ. | еженедельно |
| 3. | Бурмистрова Г.А. Мельников Э.В. | Предоставить Главе расчеты в т.ч. расписать из чего складывается сумма за техническое обслуживание помещений в физкультурно - оздоровительном комплексе им. Героя России Сергея Солнечникова. | 26.07.2018 |
| 4. |  | Обсудить порядок и работу медицинского кабинета в строящемся физкультурно – оздоровительном комплексе. | 26.07.2018 |
|  |  | Просчитать затраты и предоставить Главе расчеты по расходам на заработную плату технического персонала и предоставление услуг клининговыми компаниями по обслуживанию физкультурно-оздоровительного комплекса. | 30.07.2018 |
| 5. |  | В срок до 01.09.2018 предоставить на утверждение Главе окончательную версию Устава физкультурно-оздоровительного комплекса. | 01.09.2018 |
| 6. |  | Начиная с 26.07.2018 в 10-00 и в дальнейшем еженедельно по четвергам организовывать рабочее совещание по физкультурно – оздоровительному комплексу. | еженедельно по четвергам |
| 7. | Мельников Э.В. | Закончить и предоставить Главе расчеты согласно проектной документации о проектной мощности потребляемой электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения, в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе. | 30.07.2018 |
| 8. |  | Уточнить расходы по установке кондиционеров с учетом проданных и предполагаемых к продаже помещений в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе. | 26.07.2018 |
| 9. | Зингер М.А. | Разместить на официальном сайте муниципального образования г. Белогорск форму резюме для подачи заявок на вакантные должности в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Героя России Сергея Солнечникова. Обозначить срок окончания подачи заявок 31.08.2018. | 26.07.2018 |
| 10. | Башун А.Н. Шеленок А.В. | В связи с предстоящими ремонтными работами по ул. Скорикова в районе ГБУЗ «Белогорская больница» составить график по ограничению движения транспортных средств по данному участку, обеспечить заезд (выезд) автотранспортных средств, а также доступ на территорию больницы граждан. | 30.07.2018 |
| 11. | Саржевский Д.В. | Включить в программу приватизации на 2018 год нежилое помещение, предусмотренное под электрощитовую в строящемся физкультурно – оздоровительном комплексе, подготовить документы на приватизацию. | 30.08.2018 |
| 12. |  | Выйти на очередную сессию Городского Совета народных депутатов с вопросом по внесению изменений в план приватизации помещений в строящемся физкультурно – оздоровительном комплексе. | август 2018 |
| 13. |  | Предусмотреть возможность предоставления муниципальных жилых помещений для временного проживания на период заключения трудовых отношений с работниками для отдельных вакантных должностей в физкультурно – оздоровительном комплексе им. Героя России Сергея Солнечникова. | 02.09.2018 |
| 14. | Финансовое управление | Выяснить вопрос, какие суммы будут внесены на ближайшую сессию Законодательного Собрания по Амурской области по завершению строительства физкультурно – оздоровительного комплекса им. Героя России Сергея Солнечникова. | 26.07.2018 |
| 15. | Полиция | Наладить взаимодействие с организационным отделом муниципального образования г. Белогорск в связи с проведением митинга 28.07.2018 на территории г. Белогорск. | 28.07.2018 |

Главный специалист общего отдела                                                                           Е.А. Синявская