Поручения,

данные на планерном совещании 02.09.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Башун А.Н. | Просчитать стоимость работ по обустройству пешеходного тротуара по пути следования до МАОУ СОШ № 10. | 02.11.2019 |
|  |  | Взять под контроль вопрос о надлежащем благоустройстве зеленых зон в местах проведения земляных работ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». | на контроль |
|  |  | Привести в надлежащее состояние мусорные площадки и подходы к ним, установленные в частном секторе в 2019 году. | 15.10.2019 |
|  |  | Подготовить и предоставить Главе график выполнения работ по благоустройству территории сквера, расположенного в микрорайоне «Мелькомбинат» вблизи здания городского отдела ЗАГС. | 06.09.2019 |
|  | Бурмистрова Г.А. | Подготовить сценарий к открытию сквера, расположенного в микрорайоне «Мелькомбинат» вблизи здания городского отдела ЗАГС. | 14.09.2019 |
|  | Сапожникова О.М. | Вынести на внеочередное заседание Белогорского городского Совета народных депутатов вопрос о присвоении названия новому скверу, расположенному в микрорайоне «Мелькомбинат» вблизи здания городского отдела ЗАГС. | 21.09.2019 |
|  | Губина И.А. | Разработать порядок стимулирования выпускников получивших по одному из предметов единого государственного экзамена 100 баллов. | 01.10.2019 |
|  |  | Подготовить и предоставить Главе предложения об открытии в общеобразовательных школах города профильного класса органов местного самоуправления. | 01.10.2019 |
|  |  | Предоставлять Главе отчет о ходе проведения работ по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях города Белогорск. | еженедельно |
|  | Савченко Т.А. | Подготовить сметную документацию на проведение работ по установке фонтана в парке «Амурсельмаш». | 06.10.2019 |
|  | Шапран А.И. | Произвести демонтаж металлических гаражей, расположенных в р-не МАОУ СОШ № 10. | 01.05.2020 |
|  | Губина И.А. Наливкина Е.Ю. Башун А.Н. | Подготовить и предоставить Главе информацию о расходах, произведенных в 2019 году на модернизацию городского образования (строительство, ремонт, приобретение оборудования). | 02.09.2019 |