Поручения,

данные на планерном совещании 09.01.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Башун А.Н. | Актуализировать информацию по выполнению - «Дорожной карты» по устранению проектных и строительных недостатков, допущенных при строительстве многоквартирных домов по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории г. Белогорск. | 14.01.2019 |
| 2. | Розонов В.А. | Предоставить Главе перечень выполненных и планируемых к выполнению мероприятий, связанных с обследованием и ремонтом путепровода. | 14.01.2019 |
| 3. | Бурмистрова Г.А. | Рекомендовать ГАУЗ АО «Белогорская больница» оперативно предоставлять информацию в «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Белогорск» о поступивших гражданах в лечебное учреждение в связи с чрезвычайным происшествием. | контроль на постоянной основе |
| 4. | Цыркунова Л.В. | Разобраться со штатной численностью в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Белогорск», в связи с введением единой системы взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации (Система – 112). | 11.01.2019 |
| 5. |  | Предоставить Главе информацию о штатной численности работников Системы - 112 в городах Амурской области. | 14.01.2019 |
| 6. | Зингер М.А. | Осветить в СМИ информацию о стоимости ремонта путепровода. | 14.01.2019 |
| 7. | Драгунов М.В. | Проработать вопрос по введению на территории г.Белогорск единой системы взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации (Система – 112). | 14.01.2019 |
| 8. | МБУ «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству г.Белогорск Дацко О.В. | Очистить от снега и наледи участок дороги от «Горбатого моста» до с. Низинное. В дальнейшем проводить очистку по мере необходимости. | 11.01.2019 |