Поручения,

данные на планерном совещании 10.06.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Башун А.Н. | Организовать работу по ликвидации ямы на автобусной остановке в центре села Низинное. | 14.06.2019 |
|  |  | Организовать работу по восстановлению автобусной остановки в селе Низинное. | 14.06.2019 |
|  | Зингер М.А. | Разместить в СМИ информацию об аукционе по продаже электросетевого хозяйства муниципального образования г. Белогорск, включенного в программу приватизации муниципального имущества на 2019 год. | 13.06.2019 |
|  | Хозяйская И.А. | Начать работу по отбору подрядной организации для проведения реставрации и ремонта памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории города Белогорск. | 10.07.2019 |
|  | Бурмистрова Г.А. Мельников Э.В. | Организовать при Главе совещание по вопросу проведения регламентных работ с 01.07.2019 в физкультурно-оздоровительном комплексе им. Героя России Сергея Солнечникова. | 19.06.2019 |
|  | Хозяйская И.А. Приходько Ю.П. | Организовать работу по благоустройству территории парка «Амурсельмаш»: - нанести на резиновое покрытие двух детских площадок художественный рисунок; - произвести укладку бордюрного камня и плитки в местах примыкания с вновь уложенным резиновым покрытием на детских площадках; Организовать работу по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха г. Белогорск: - нанести на резиновое покрытие около детской сценической площадки классические классики; - произвести укладку дёрна вдоль уложенного резинового покрытия около детской сценической площадкой. | 12.06.2019 12.06.2019 |
|  | Савченко Т.А. | Организовать работу по обследованию мостовых сооружений, расположенных в границах муниципального образования г. Белогорск. | 10.07.2019 |