- УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального  образования г. Белогорск

_________С.Ю. Мелюков

Поручения,

данные на планерном совещании 13.05.2019

| № п/п | Кому дано поручение | Содержание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Башун А.Н. | Организовать работу по установке двух автобусных павильонов по ул. Серышева. | 28.06.2019 |
| 2. |  | Подготовить и предоставить Главе актуализированные затраты по предприятиям МУП «Единая служба по содержанию дорог и благоустройству города» и ООО «АвтоДорСфера». | 17.05.2019 |
| 3. |  | Рассчитать и предоставить Главе потребность до конца 2019 года в финансовых, материальных и иных ресурсах, для уборки несанкционированных свалок. | 01.06.2019 |
| 4. | Зингер М.А. | Разместить в СМИ информацию об отсутствии происшествий на территории города Белогорск в праздничные дни. | 17.05.2019 |
| 5. |  | Разместить в СМИ информацию о строительстве нового детского дошкольного учреждения, расположенного в м-не Транспортный по ул. Магистральной. | 17.05.2019 |
| 6. |  | Разместить в СМИ информацию о начале проведения ремонтных работ в МАОУ СОШ № 11 г. Белогорска. | 17.05.2019 |
| 7. |  | Произвести оперативную съемку квадрокоптером мостов, расположенных в границах городского округа. | 17.05.2019 |
| 8. |  | Размещать в СМИ информацию о ходе проведения ремонта дорожной сети на территории города в 2019 году. | в течение проведения ремонтных работ |
| 9. | Синько А.В. | Организовать и провести при Главе совещание по вопросу реализации электросетевого хозяйства муниципального образования г. Белогорск. | 31.05.2019 |
| 10. |  | Подготовить и предоставить Главе информацию о собственниках опор уличного освещения, опор электропередач, арендаторах рекламных конструкций, находящихся на автомобильном мосту (путепроводе) между улиц Северная – Авиационная, и об оплате за фактическое использование данных объектов. Проанализировать опыт других территорий по оплате за фактическое использование мостовых сооружений (путепроводов и т.д.) под высоковольтную линию электропередач ОАО «РЖД». | 17.05.2019 |
| 11. | Савченко Т.А. | Провести визуальное обследование мостовых сооружений, расположенных в границах муниципального образования г. Белогорск. | 20.05.2019 |

Главный специалист общего отдела                                                                          Т.В. Терукова