Акт о результатах контроля № 1

ООО «Городские энергетические сети»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением | Срок выполнения мероприятия | | № акта выполненных работ | Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий | | Примечания |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | Модернизация дымовой трубы котельной  «СПТУ-13» | 2023 | 2023 | № б/н  от 09.10.2023 | 1 032 000,81  руб. | 955 970,00 руб. | Замена трубы с нанесением органосиликатной **эмали** применяемой для защиты от коррозии металлоконструкций с эксплуатацией покрытия от минус 60°C до 300°C |