Информация

о проверке целевого и эффективного расходования

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий

в рамках долгосрочной городской  целевой программы « Развитие

дорожной сети  г. Белогорска на 2009-2017 годы» за 2012 год

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Белогорск на 2013 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты.

Цель проверки: проверить целевое и эффективное расходование бюджетных средств, направленных в 2012 году на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы « Развитие дорожной сети  г. Белогорска на 2009-2017 годы»

Предмет проверки: платежные и иные первичные документы, подтверждающие обоснованность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий  программы, финансовая (бюджетная) отчетность.

Проверкой установлено, что Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» осуществляет свою деятельность на основании «Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», утвержденного решением Белогорского Совета народных депутатов от 08.12.2011 г. № 49/343.

При осуществлении проверки были изучены следующие предоставленные документы:

- «Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск»,

- Постановление Главы муниципального образования от 26.03.2009 г. № 323 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы» (с внесенными изменениями),

- распоряжения Главы муниципального образования,

- отчеты об исполнении бюджета,

- договоры,

- отчеты о состоянии лицевых счетов, другие документы имеющие отношение к данному вопросу.

Долгосрочная городская целевая программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы»  (далее целевая программа или программа) утверждена  постановлением  Главы муниципального образования от 26.03.2009 г. № 323 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы».

Заказчиком программы  являлось МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск»,

Согласно паспорту программы, ее целью является содействие экономическому росту города, повышение уровня жизни населения, сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий.

Плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный целевой программой на реализацию программных мероприятий на 2012 год из собственных средств местного бюджета составлял 10000 тыс. руб., что соответствует первоначально утвержденному объему в местном бюджете, в соответствии с решением Белогорского городского Совета народных депутатов от  23 декабря 2011года  № 50/345 «О местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

В течение отчетного года плановые назначения неоднократно корректировались в бюджете.

Объем ассигнований на исполнение программных мероприятий к концу 2012 года был доведен до 45 363,9 тыс. руб., в том числе Управлению – до 41 383,9 тыс. руб.

Соответствующие изменения были внесены в Программу. Так, согласно Приложению № 2 табл. 5 «Объемы и источники финансирования программы» средства местного бюджета планировалось направить:

- софинансирование мероприятий по развитию улично-дорожной сети м/о г. Белогорск в рамках реализации ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области на 2010-2015 годы» - 30228,998 тыс. руб.,

- устройство кольцевой развязки на перекрестке улиц Ленина - Северная – 3980 тыс. руб.,

- устройство тротуаров – 5103,861 тыс. руб.,

- строительство пешеходных ограждений (леера) – 286,642 тыс. руб.,

- модернизация автоматических систем управления движением и светофорных объектов – 328,562 тыс. руб.,

- приобретение 2-х контроллеров – 11,620 тыс. руб.,

- обустройство остановок муниципальной маршрутной сети – 4620,266 тыс. руб.,

- благоустройство остановок муниципальной дорожной сети – 78 тыс. руб.,

- обустройство автомобильной стоянки по ул.Красноармейской – 312,7 тыс. руб.,

- выполнение инженерно-геодезических изысканий на выполнение проекта по реконструкции ул. Советская, 10-Магистральная, Авиационная, Железнодорожная – 413,3 тыс. руб.

Решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 № 50/35 «О местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом внесенных изменений) Управлению утверждены плановые назначения на исполнение программных мероприятий в объеме 41383,9 тыс. руб. по целевой статье 7950700 « ГЦП «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

Фактическое финансирование программы  в 2012 году составило 18377,1 или 40,5% к годовым плановым назначениям.

В том числе, на мероприятия, исполняемые Управлением при годовых плановых назначениях 41383,9 тыс. руб. профинансировано 15550,1 тыс. руб. или 37,6%.

В целом своевременность финансирования программных мероприятий характеризуется следующими показателями:

1. В 1 квартале программа не была профинансирована.

2. За 1 полугодие программа исполнена в сумме 1353,9 тыс. руб., или 6% от годовых плановых назначений.

3. За 9 месяцев программа профинансирована в сумме 13505,1 тыс. руб., или 38,1 % от уточненных годовых плановых назначений. Управлением программа исполнена на 48,3% от годовых плановых назначений в сумме 11056,9 тыс. руб.

4. За 2012 год программные мероприятия исполнены на сумму 18377,1 тыс. руб., или 40,5% к годовым плановым назначениям.

По данным Управления по состоянию на 01.01.2013 года кредиторская задолженность составляла 25826,1 тыс.руб.

Проверкой целевого и эффективного использовании средств, выделенных на реализацию программы, установлено, что в 2012 году при плановых назначениях    41 383,9 тыс. руб. Управлением исполнено программных мероприятий на  41376, 2 тыс. руб., в том числе 25826,1 тыс. руб. было оплачено Управлением поставщикам и подрядчикам в 2013 году из собственных средств местного бюджета.

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.