Проект паспорта

муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение, повышение энергетической эффективности и благоустройство г. Белогорск»

### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Алексеева Ольга Николаевна – заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Алексеева Ольга Николаевна – заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 – 2024 Этап II: 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель № 1: Обеспечение к 2030 году качества и доступности жилищно-коммунальных услуг не менее 100 %. Цель № 2: Улучшение качества городской среды для жизни граждан города на 6% к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 – Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение, повышение энергетической эффективности г. Белогорск; Направление (подпрограмма) 2 – Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2015-2024 – 3 015 509,648 тыс. руб. 2025-2030 – 3 199 817,738 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Комфортная и безопасная среда для жизни / показатель: «Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году», «Строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году», «Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве», «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году, «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»/ государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» |

### 2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 |
|  | - Обеспечение к 2030 году качества и доступности жилищно-коммунальных услуг не менее 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие топливно-энергетических ресурсов | «ГП АО» | Возрастающий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |  |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами | «ОМС» | Возрастающий | Процент | 92 | 2023 | 92 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», постановление Губернатора Амурской области от 14.03.2014 № 62 «О Порядке организации проведения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Амурской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Амурской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Амурской области» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году, строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве. |  |
| - Улучшение качества городской среды для жизни граждан города на 6% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | «ГП АО» | Возрастающий | Процент | 25 | 2024 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году, благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году. |  |

### 2.3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| - Обеспечение к 2030 году качества и доступности жилищно-коммунальных услуг не менее 100 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие топливно-энергетических ресурсов | ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами | ОМС | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
|  | - Улучшение качества городской среды для жизни граждан города на 6% к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |

### 2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение, повышение энергетической эффективности г. Белогорск» |  |  |
| 1.1. | Проект города Белогорск «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Алексеева Ольга Николаевна - куратор |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель проекта) | 2025-2030 |  |
| 1.1.1. | Модернизация (ремонт) объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; увеличение числа объектов коммунальной инфраструктуры на период до 2030 года на 10 единиц / Обеспечение надежности и доступности коммунальных услуг для населения | Повышение качества и доступности коммунальных услуг | Наличие топливно-энергетических ресурсов, уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 1.2.1. | Развитие коммунальной инфраструктуры | Повышение качества и доступности коммунальных услуг | Наличие топливно-энергетических ресурсов, Уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 1.3.1. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | Улучшение качества среды для жизни граждан | Уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 1.4.1. | Обеспечение рационального потребления энергетических ресурсов | Контроль потребления энергетических ресурсов | Уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2. Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск. |  |  |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение благоустроенности г. Белогорск» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 2.2.1. | Обеспечение мероприятий по благоустройству города | Повышение уровня качества городской среды | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 2.3.3. | Исполнение функций для реализации основных направлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования г. Белогорск | Повышение качества и доступности коммунальных услуг, повышение уровня качества городской среды | Наличие топливно-энергетических ресурсов, уровень удовлетворенности населения города Белогорск жилищно-коммунальными услугами, прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

### 2.5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 3 199 817,738 | 1 018 491,652 | 840 094,531 | 846 094,488 | 165 045,689 | 165 045,689 | 165 045,689 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 2 046 570,813 | 822 161,413 | 612 204,700 | 612 204,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 1 153 246,925 | 196 330,239 | 227 889,831 | 233 889,788 | 165 045,689 | 165 045,689 | 165 045,689 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 67 880,751 | 67 880,751 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 64 486,713 | 64 486,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 3 394,038 | 3 394,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Благоустройство территории в районе о. Зеркальное» (всего), в том числе: | 153 045,657 | 153 045,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 151 515,200 | 151 515,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 1 530,457 | 1 530,457 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Благоустройство дворовых территории военных городков» (всего), в том числе: | 24 288,633 | 8 096,211 | 8 096,211 | 8 096,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 23 074,200 | 7 691,400 | 7 691,400 | 7 691,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 1 214,433 | 404,811 | 404,811 | 404,811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры» | 1 814 390,995 | 598 868,100 | 604 913,300 | 604 913,300 | 1 898,765 | 1 898,765 | 1 898,765 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 1 807 494,700 | 598 468,100 | 604 513,300 | 604 513,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 6 896,295 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1 898,765 | 1 898,765 | 1 898,765 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда» | 38 385,483 | 12 464,383 | 11 939,600 | 12 939,600 | 347,300 | 347,300 | 347,300 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 38 385,483 | 12 464,383 | 11 939,600 | 12 939,600 | 347,300 | 347,300 | 347,300 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение благоустроенности г. Белогорск» | 826 161,866 | 159 494,104 | 196 312,634 | 201 312,591 | 140 488,665 | 140 488,665 | 140 488,665 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 978 585,324 | 159 494,104 | 196 312,634 | 201 312,591 | 140 488,665 | 140 488,665 | 140 488,665 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 122 640,895 | 18 542,446 | 18 732,786 | 18 732,786 | 22 210,959 | 22 210,959 | 22 210,959 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 122 640,895 | 18 542,446 | 18 732,786 | 18 732,786 | 22 210,959 | 22 210,959 | 22 210,959 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |