Проект паспорта

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск»

### 2.1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Алексеева Ольга Николаевна – заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Алексеева Ольга Николаевна – заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 Этап II: 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель № 1: Приведение в нормативное состояние не менее 85 процентов улично-дорожной сети города Белогорск к 2030 году. Цель № 2: Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения мобильности населения на уровне 100 % к 2030 году. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | – |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2015-2024 – 1 415 229,301 тыс. руб. 2025-2030 – 609 594,213 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/ показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов», показатель «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года», показатель «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году»/ Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» |

### 2.2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Приведение в нормативное состояние не менее 85 процентов улично-дорожной сети города Белогорск к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | «ГП АО» | Возрастающий | Процент | 55,1 | 2023 | 56,8 | 58,7 | 63,7 | 69,5 | 76,5 | 85 | Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области" | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | _ |
| 1.2. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ОМС | Убывающий | Процент | 4,0 | 2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года | _ |
| 2. | Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения мобильности населения на уровне 100 % к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень организации транспортного обслуживания населения | ОМС | Возрастающий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» | Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году | Страница МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» официального портала города Белогорск http://zkh.belogorck.ru/ |

### 2.3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Приведение в нормативное состояние не менее 85 процентов улично-дорожной сети города Белогорск к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог | ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,8 |
| 1.2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ОМС | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 2. | Повышение доступности транспортных услуг для обеспечения мобильности населения на уровне 100 % к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень организации транспортного обслуживания населения | ОМС | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

### 2.4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проект города Белогорск «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» Алексеева Ольга Николаевна – куратор |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель проекта) | 2025-2030 |  |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям/ Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог |
| 2. | Проект города Белогорск «Региональная и местная дорожная сеть» Алексеева Ольга Николаевна – куратор |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель проекта) | 2025-2030 |  |
| 2.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям /Повышение качества дорожной сети | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 3.1. | Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. | Повышен уровень безопасности дорожного движения | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» |  |  |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрация города Белогорск, (Алексеева Ольга Николаевна, руководитель комплекса процессных мероприятий) | 2025-2030 |  |
| 4.1. | Обеспечение мероприятий по организации перевозки граждан по регулярным автобусным маршрутам в границах муниципального образования. | Обеспечена транспортная доступность и мобильность населения | Уровень организации транспортного обслуживания населения |

### 2.5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 609 594,213 | 159 528,100 | 241 834,626 | 175 259,300 | 10 990,729 | 10 990,729 | 10 990,729 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 375 026,454 | 148 523,200 | 230 013,226 | 162 912,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 66 904,115 | 11 004,900 | 11 821,400 | 12 346,600 | 10 990,729 | 10 990,729 | 10 990,729 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» (всего), в том числе: | 101 525,396 | 30 024,421 | 26 329,712 | 45 171,263 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 48 971,622 | 28 523,200 | 25 013,226 | 42 912,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 2 577,454 | 1 501,221 | 1 316,486 | 2 258,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проект города Белогорск «Региональная и местная дорожная сеть» | 445 858,600 | 120 000,000 | 205 858,600 | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 325 000,000 | 120 000,000 | 205 000,000 | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 858,586 | 0,000 | 858,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» | 61 310,217 | 9 203,679 | 9 346,314 | 9 788,037 | 10 990,729 | 10 990,729 | 10 990,729 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 63 468,075 | 9 203,679 | 9 346,314 | 9 788,037 | 10 990,729 | 10 990,729 | 10 990,729 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 900,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |