Информация

о проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2011 году на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной

городской  целевой программы « Развитие дорожной сети  г. Белогорска на

2009-2014 годы» в части обустройства  автобусных остановок муниципальной маршрутной сети г. Белогорск

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Белогорск на 2012 год, утвержденный ее председателем.

Цель проверки: целевое и эффективное расходование бюджетных средств, направленных в 2011 году на реализацию мероприятий в рамках долгосрочной городской целевой программы « Развитие дорожной сети  г. Белогорска на 2009-2014 годы» » в части обустройства  автобусных остановок муниципальной маршрутной сети г. Белогорск.

Предмет проверки: платежные и иные первичные документы, подтверждающие обоснованность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий  программы, финансовая (бюджетная) отчетность. Документы, являющиеся основанием и подтверждающие достоверность учета, муниципальные контракты.

Объект проверки: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск».

Проверяемый период: 2011 год.

Сроки проведения проверки: с 05 апреля 2012 года по 19 апреля 2012 года.

При осуществлении проверки были изучены следующие  документы:

- «Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск»;

- Постановление Главы муниципального образования от 26.03.2009 г. № 323 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2014 годы», с учетом внесенных дополнений и изменений;

- росписи расходов,

- отчеты об исполнении бюджета,

- договоры,

- муниципальный контракт № 39 от 26.07.2011 на выполнение работ по  обустройству  автобусных остановок муниципальной маршрутной сети г. Белогорск;

- локальная смета на обустройство остановок;

- акт выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ

ф. КС-2;КС-3;

Результаты проверки:

Проверкой было охвачено бюджетных средств в объеме 3152,5 тыс. руб.

- Общий плановый объём бюджетных ассигнований программы,  соответствует утвержденному объему в местном бюджете на 2011г.

- Имели место нарушения  бюджетного кодекса РФ.

3.   Нарушены сроки исполнения контракта, сумма неустойки составила  61551 руб. 59 коп.

Предложения

- Провести претензионную работу с Подрядчиком по возврату средств за выполнение работ, не оговоренных условиями контракта,

- Обязать Подрядчика выполнить работы по укреплению бордюрного камня по трем объектам,

- Провести претензионную работу с Подрядчиком по уплате суммы неустойки за нарушение сроков исполнения контракта в сумме 61551,59 руб.

По результатам проверки в адрес руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» было направлено Предписание с требованием  устранить выявленные нарушения в месячный срок.